**Notatka ze spotkania**

**Temat: Konsultacje z grupą na temat nowych wymagań klienta.  
Data:** 2013/04/03 16:30-17:10  
**Uczestnicy: dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz(KC),** Łukasz Wicherski(ŁW), **Wojciech Smardz(WSM), Tomasz Nocoń(TN)**, **Mateusz Przybyłek(MP), Mateusz Siepracki(MS), Waldemar Serafin(WS), Kamil Słowiak(KS), Tomasz Włodarczyk(TW), Paweł Stopyra(PST), Paweł Widacha(PW), Paweł Szatan(PSZ), Łukasz Pikor(ŁP).  
Miejsce:** s. F112, Podchorążych 1, Kraków  
**Opracował:** Wojciech Smardz, Łukasz Wicherski, 2013/04/08

**Agenda:**

1. Dyskusja na temat roamingu oraz wykrywania sieci z poziomu aplikacji.
2. Podsumowanie opinii zespołu na temat wymagań klienta.
3. Sprawy różne.

**Szczegóły:**

**1. Dyskusja na temat roamingu oraz wykrywania sieci z poziomu aplikacji**

* Wyznaczenie i określenie przydatności przykładowych funkcji mogących obsłużyć włączanie/wyłączanie opcji roamingu operatora komórkowego z poziomu aplikacji na telefonie.
* Rozwiązanie problemu sprawdzania sieci komórkowej poprzez porównywanie wykrywanego ID operatora przez urządzenie z listą ID operatorów znajdującą się w aplikacji.

**2. Podsumowanie opinii zespołu na temat wymagań klienta.**

* Systematyczne sprawdzanie, np. co 10 minut, ID operatora komórkowego z bazą ID zawartą w aplikacji.
* Odrzucenie ograniczenia przepustowości łącza aplikacji podczas wysyłania wiadomości, obrazków, itp.:
  + Przyczyna – popularność pakietów internetowych, ich rozmiar i dostępność.
  + Ustawienie kompresji przed wysłaniem zdjęcia – np. mała, średnia, duża – pytanie do użytkownika na jego własną prośbę.

**3. Sprawy różne**

* Kolejne spotkanie projektowe - 10/04/2013.
* Spotkanie z klientem – próba wymuszenia terminu spotkania przez zespół.
* Zmiana narzędzia zarządzania projektem z MS Project na MS Excel.