**Notatka ze spotkania**

**Temat: Podział prac na zespoły oraz rozwiązanie napotkanych problemów.  
Data:** 2013/04/10 16:30-18:00  
**Uczestnicy: dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz(KC), Tomasz Nocoń(TN)**, **Mateusz Przybyłek(MP), Mateusz Siepracki(MS), Waldemar Serafin(WS), Kamil Słowiak(KS), Tomasz Włodarczyk(TW), Paweł Stopyra(PST), Jarosław Szczupak(JS), Łukasz Pikor(ŁP), Michał Wybranowski(MW).  
Miejsce:** s. F112, Podchorążych 1, Kraków  
**Opracował:** Łukasz Pikor, Wojciech Smardz 2013/04/14

**Agenda:**

1. Podział na zespoły zadaniowe.
2. Zmiany kadrowe w grupie projektowej.
3. Sprawy różne.

**Szczegóły:**

**1. Podział na zespoły zadaniowe.**

* Na spotkaniu zostały utworzone dwie trzyosobowe grupy programistyczne:
  + Grupa nr 1: Waldemar Serafin, Tomasz Nocoń, Mateusz Przybyłek.
  + Grupa nr 2: Kamil Słowiak + wybrane przez niego dwie osoby.
* Zadania grup:
  + Nr 1: utworzenie widoku z wczytaną mapą oraz podłączenie do aplikacji usługi *Google Places* w celu pobierania informacji o POI (*Points Of Interest).*
  + Nr 2: szkielet mechanizmu wysyłania wiadomości oraz, jeśli nie zrobi tego grupa pierwsza, funkcja która zwróci aktualną pozycję użytkownika.
* Stworzenie podstawowej wersji aplikacji i interfejsu – Łukasz Wicherski oraz Mateusz Siepracki. Następne wgranie jej do repozytorium znajdującego się pod adresem *https://github.com/mat2013pk/mat.*

**2. Zmiany kadrowe w grupie projektowej.**

* Michał Wybranowski dołącza do grupy programistów bazy danych.
* Łukasz Pikor – odpowiedzialny za utworzenie repozytorium, sprawowanie nad nim opieki, pomoc w obsłudze.

**3. Sprawy różne**

* Kolejne spotkanie projektowe - 17/04/2013.
* Wygłoszenie wykładu na temat Systemów Kontroli Wersji na kolejnym spotkaniu.