**Notatka ze spotkania**

**Temat: Weryfikacja postępów oraz rozwiązywanie napotkanych problemów.  
Data:** 2013/05/08 16:30-17:30  
**Uczestnicy: dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz(KC),** Łukasz Wicherski(ŁW), Wojciech Smardz(WSM), **Tomasz Nocoń(TN)**, **Mateusz Przybyłek(MP), Waldemar Serafin(WS), Paweł Widacha(PW), Kamil Słowiak(KS), Paweł Stopyra(PST), Paweł Szatan(PSZ).  
Miejsce:** s. F112, Podchorążych 1, Kraków  
**Opracował:** Wojciech Smardz 2013/05/23

**Agenda:**

1. Analiza postępu prac implementacyjnych.
2. Dyskusje na temat problemów implementacyjnych.
3. Sprawy różne.

**Szczegóły:**

**1. Analiza postępu prac implementacyjnych.**

* Demonstracja funkcjonalności serwera przez Pawła Stopyrę.
* Prezentacja modułu mapy:
  + Propozycje na temat z integrowania modułu z interfejsem.
  + Prezentacja przykładowych miejsc i użytkowników na mapie pobierającej dane z serwera.
  + Przedstawienie propozycji zmian w listach użytkowników i miejsc.
* Prezentacja obecnych możliwości interfejsu aplikacji.

**2. Dyskusje na temat problemów implementacyjnych.**

* Propozycje przebudowy niektórych składowych bazy danych aplikacji.
* Dodawanie niezbędnych funkcji do obsługi serwera w celu bezbłędnej komunikacji z aplikacją
* Możliwość porzucenia obsługi wł./wył. roamingu z powodu duplikacji tejże funkcjonalności w telefonie.
* Sugestie na temat wymiany danych prezentowane przez sekcję komunikacji w celu poprawienia wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami.

**3. Sprawy różne**

* Kolejne spotkanie projektowe - 22/05/2013.
* Zademonstrowanie właścicielowi pierwszych funkcjonalności aplikacji.
* Możliwość zmiany sposobu prowadzenia spotkań oraz zmiany ich charakteru – stworzenie platformy kontaktu między sekcjami w zamian prowadzenia spraw organizacyjnych.