**Notatka ze spotkania**

**Temat: Weryfikacja postępów, zmiany kadrowe oraz oszacowania terminu końcowego.  
Data:** 2013/05/22 16:40-17:30  
**Uczestnicy: dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz(KC),** Wojciech Smardz(WSM), **Waldemar Serafin(WS), Mateusz Siepracki(MS), Paweł Widacha(PW), Kamil Słowiak(KS), Paweł Stopyra(PST), Paweł Szatan(PSZ), Konrad Zapała(KZ), Tomasz Ziębiec(TZ).  
Miejsce:** s. F112, Podchorążych 1, Kraków  
**Opracował:** Wojciech Smardz 2013/05/30

**Agenda:**

1. Analiza postępu prac implementacyjnych.
2. Dyskusje na temat problemów implementacyjnych oraz zmiany kadrowe.
3. Sprawy różne.

**Szczegóły:**

**1. Analiza postępu prac implementacyjnych.**

* Zatwierdzenie zakończenia prac nad serwerem i bazą danych - sprawdzanie możliwych błędów i wad.
* Prezentacja modułu mapy oraz zatwierdzenie jej poprawności po zmianach przeprowadzonych przez zespół zajmujący się tą tematyką.
* Komplikacje w odbieraniu zdjęć i komunikacji z serwerem w zespole komunikacji. Oszacowanie ukończenia prac na poziomie 75%.
* Brak postępów przy opracowaniu autoryzacji – potrzeba zmian kadrowych.
* Opóźnienia w opracowaniu zarządzania grupami – przesunięcie zadań na poszczególne sekcje.

**2. Dyskusje na temat problemów implementacyjnych oraz zmiany kadrowe.**

* Problemy z funkcjami autoryzacji – Waldemar Serafin podejmuje się stworzenia danego modułu. Architekci zajmą się późniejszą integracją danego modułu oraz ewentualnymi modyfikacjami.
* Dopasowanie wersji modułów do interfejsu ( nazewnictwo, typy).
* Testowanie przysłania danych odbędzie się przy udziale grupy architektów oraz grupy zajmującej się serwerem.
* Sekcja komunikacji podejmuje się stworzenia modułu obsługi grup po ukończeniu prac nad obecnymi zadaniami.
* Obsługa danych użytkowników i grup zostanie rozłożona na wszystkie sekcje.
* Zajęcie się przez architektów problemem skalowalności interfejsu.
* Dopracowanie serwera odnośnie poszczególnych modułów, działania lokalizacji położenia oraz innych drobnych niejasności.

**3. Sprawy różne**

* Kolejne spotkanie projektowe - 22/05/2013.
* Zademonstrowanie właścicielowi włączonych modułów do interfejsu aplikacji.
* Zakończenie prowadzenia dokumentacji ze spotkań ze zmianą weryfikacji postępów prowadzoną na GitHubie poprzez aktywność i wpisy danych grup.
* Przeprowadzenie przez kierownictwo sprawozdań w przypadku demonstracji oraz przyjęcia produktu przez właściciela, a następnie przez klienta.
* Stworzenie instrukcji oraz dokumentacji przez kierownictwo wraz z zakończeniem prac implementacyjnych oraz ogólnych testów.
* Przewidywany termin oddania projektu: 05/06/2013 – konieczność przesunięcia terminu finalnego.